2023年宣汉县财政重点绩效评价报告

2023年1月

2023年宣汉县财政重点

绩效评价报告

为管理和使用好财政资金，提高财政资金使用效益和管理水平，按照中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的部署，根据县委县政府工作安排，宣汉县财政局组织开展了2023年县级财政支出重点绩效评价工作，具体情况报告如下：

工作开展情况

- 科学制定工作方案

今年10月，印发了《宣汉县财政局关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（宣财绩〔2023〕2号），明确评价范围和方式，筛选评价对象，细化评价指标，压实工作责任。

- 精准选择评价对象

按照社会关注度高、资金量大、代表性强和受益群众面广等综合因素，涉及10个县级部门，5个乡镇，重点筛选了部门预算项目3个、专项预算项目12个、部门整体支出项目15个进行绩效评价。评价资金量共计18.23亿元，其中：部门整体支出15.26亿元，部门预算项目资金预算335.8万元，专项预算项目资金预算2.94亿元。评价范围覆盖扶贫救困、交通住建水利基础设施、产业发展、文化惠民等重点支出和民生领域。

- 分类完善指标体系

- 根据绩效评价对象的不同类别和特点，分别建立和完善了部门预算项目、专项预算项目、部门整体支出等绩效评价指标体系，确保指标有针对性、可操作。

- 竞争引入第三方评价机构

- 除了局内各业务股室抽调人员成立联合绩效评价工作组外，还通过政府采购询价方式引入有质资、有经验的第三方评价机构负责现场绩效评价工作。

- 积极开展业务培训

- 今年10月，邀请专家对参与绩效评价的第三方机构工作人员及局内抽调人员进行了现场评价工作培训。

- 认真做好现场评价

- 绩效评价工作组严格按照绩效评价工作规程，以事实为依据，客观公正地对选点项目进行评价。在绩效评价过程中，结合项目实际情况，实施了现场察看、访谈等方式，通过检查内部控制制度、了解项目实施过程、抽查会计记录、抽查验证项目产出成果与时效的真实性等认为必要的绩效评价程序，指出了存在的问题，提出了整改意见建议。

评分结果

经统计，15个部门评价平均得分88.62分，得分在90分（含）以上部门有7个，评价等次为优；得分在80（含）—90分之间部门8个，评价等次为良；得分在70（含）—80分之间部门0个。

部门预算项目平均得分87.8分，2022年重大水利项目建设推进工作经费项目评价得最高分91.94分；2022年政府采购服务经费评价得分91.5分；2022年公路水路运输安全监管（长期）项目评价得最低分80分。

专项预算项目平均得分93.80分，西区行政中心周边道路6&7号路工程评价得最高分98.81分；四川汉润自来水公司评价得分96.4分；公交公司免票补贴项目评价得最低分89分。

具体情况如下：

项目支出（部门预算项目、专项预算项目）绩效评价得分表

| 序号 | 项目名称 | 主管单位 | 得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目平均得分 |  |  | 87.81 | - |
| 1 | 重大水利项目建设推进工作经费 | 县水务局 | 91.94 | 优 |
| 2 | 政府采购服务经费 | 县公共资源交易服务中心 | 91.5 | 优 |
| 3 | 公路水路运输安全监管（长期）项目 | 县交通局 | 80 | 良 |
| 专项预算项目平均得分 |  |  | 93.80 | - |
| 1 | 西区行政中心周边道路6&7号路工程 | 住建局 | 98.81 | 优 |
| 2 | 四川汉润自来水公司 | 县国资中心 | 96.4 | 优 |
| 3 | 全县困难群体免费收看高清电视收视费项目 | 县文化体育和旅游局 | 96.33 | 优 |
| 4 | 督导管理工作经费 | 县教育局 | 96 | 优 |
| 5 | 厕所革命项目 | 农业农村局 | 94.8 | 优 |
| 6 | 职业技能提升专账资金 | 县人社局 | 94.24 | 优 |
| 7 | 政府投资项目中介审计费 | 县审计局 | 94 | 优 |
| 8 | 中央渔业发展资金 | 农业农村局 | 94 | 优 |
| 9 | 中央耕地地力保护补贴 | 农业农村局 | 93 | 优 |
| 10 | 宣汉国家森林公园月亮坪康养建设（一期）项目-五马公司资产收益项目 | 五马公司 | 90 | 优 |
| 11 | 重点生态功能区转移支付项目 | 林保、国土、住建 | 89.05 | 良 |
| 12 | 公交公司免票补贴 | 公交公司 | 89 | 良 |

部门整体支出绩效评价得分表

| 序号 | 单位名称 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均得分 |  | 88.62 | - |
|  | 南坝镇人民政府 | 94.5 | 优 |
| 1 | 农业农村局（机关） | 94 | 优 |
| 2 | 县国资中心 | 93 | 优 |
| 3 | 县公共资源交易服务中心 | 93 | 优 |
| 4 | 县教育局（机关） | 92.62 | 优 |
| 5 | 县水务局 | 91.92 | 优 |
| 6 | 宣汉县红专路小学 | 90 | 优 |
| 7 | 县交通局 | 89.76 | 良 |
| 8 | 县审计局 | 89 | 良 |
| 9 | 黄金镇人民政府 | 88.23 | 良 |
| 10 | 柏树镇人民政府 | 86.84 | 良 |
| 11 | 毛坝镇 人民政府 | 82.5 | 良 |
| 13 | 渡口乡 | 82 | 良 |
| 14 | 县文体旅游局 | 82 | 良 |
| 15 | 县人社局 | 80 | 良 |

存在的主要问题

- 部门整体绩效评价

- 1.绩效目标编制质量不高

- 部门涉评价及15个单位，普遍存在以下问题：一是绩效指标要素不完整，如：县审计局部门整体绩效目标申报表缺乏成本指标、时效指标；国有资产管理服务中心部门整体绩效目标申报表缺乏质量指标和成本指标、时效指标等。二是绩效指标名称未细化、指标值未量化。三是指标设置分类混淆，如：红专路小学部门整体绩效目标申报表中数量指标“学生特长教育课程参与度≥95%”，应属于质量指标。四是绩效目标设置不全面，缺乏部门重点工作任务关键性指标。

- 2.绩效管理意识淡薄

- 一是部门普遍存在未将2022年绩效目标编制纳入部门党组会集体决策范围，对于绩效目标编制工作重视度不高，对于部门预算绩效管理缺乏主体责任。二是根据宣汉县人民政府信息网站公开显示，截至评价日，个别单位部门年度决算与绩效自评未公开，如：毛坝镇人民政府、渡口乡政府、红专路小学。三是绩效结果应用不佳，单位未建立内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，且无正式文件依据，未实行绩效与预算挂钩。

- 3.部门组织管理规范性不足

- 一是个别单位内部控制制度建设不完善，六大经济业务领域管理制度建设流于形式，部分制度内容完善性不足，过于简化，如：黄金镇人民政府未结合单位实际情况建立预算、收支、资产和合同方面的制度，在实际执行过程中，制度内容无法有效贴近单位实际情况，可能导致在实际工作中，制度流程与实际工作不匹配。二是个别部门存在国有资产系统中资产原值与数量不匹配、资产登记信息与实物信息状态不一致等资产管理不规范的问题。如：县人社局、县水务局、毛坝镇均存在资产登记信息与实物信息不一致的情况。

- 4预算执行进度较慢

个别部门存在预算项目支出执行较慢，6、9、11月实际支出进度未达标。如：县黄金镇人民政府2022年6、9、11月实际支出进度分别为29.41%、30.28%、38.32%；县水务局2022年6月、9月、11月实际支出进度分别为32.8%、53.2%、62.5%，预算完成情况较低。

- 部门预算项目绩效评价

- 1.预算项目资金超范围列支

- 个别部门存在资金实际列支方向与资金适用范围不符的情况，如：公路水路运输安全监管及应急管理项目资金中16.36万元于2022年12月16日用于缴纳10-12月公积金；5.80万元于2022年3月17日用于保安、保洁、食堂工作人员1-2月劳务费用，以上方向均不属于预算项目资金的适用范围。

- 2.年度绩效目标管理不规范

- 一是未将预算申报未纳入部门项目库，如：部门预算公路水路运输安全监管及应急管理（长期）项目未设置绩效目标；二是绩效目标设置与项目资金关联度不高，如：部门预算重大水利项目推进工作经费项目不能体现该工作经费的具体实施内容和支出方向，与该项目资金68万元不匹配，；三是绩效目标要素不完整，如：部门预算交易大厅运行费项目缺少时效指标。

- 专项预算项目绩效评价

- 1.项目资料审核不严谨

一是县农业农村局的“农村厕所革命补助资金”项目、“耕地地力保护补贴”面积申报登记表内容不完整，申报表未填写联系电话、补贴面积申报登记表存在个别农户未签字确认的情况。

二是县人社局的“职业技能提升专账资金项目”中，宣汉县前沿职业技术学校《宣汉县就业创业开班申请表（表1）》”均无经办机构意见盖章；未按照《宣汉县2022年度职业培训工作方案》定期公示资金使用情况；经现场查阅相关培训档案，培训人员分为脱贫人员与其他人员两类，发现宣汉县就业服务管理局个别其他培训人员不符合《宣汉县2022年度职业培训工作方案》中培训人员的培训年龄要求。

- 2.项目管理制度不完善

一是“公交公司政策性免票补贴项目”中，县公交公司未建立符合当地实际的项目管理制度，无具体操作指南和项目监督措施，如：未明确相关补助标准、未制定相应的审查管理措施、未明确内部监管责任人及内部监管流程等，存在制度机制缺陷。

二是县农业农村局的“农村厕所革命补助资金”项目中，未按照农村厕所革命示范村建设项目实施方案，制定后续维护管养办法和方式，形成建、管、用并重的长效管理机制，相关后续服务管理工作未完善，缺乏保障改厕成果、效益的持续性。

三是县林业发展保护中心“重点生态功能区转移支付资金项目”，未根据财政厅关于印发《四川省重点生态功能区转移支付办法》的通知，结合市县实际情况，制定本地区转移支付资金办法。

- 3.项目资金拨付不规范

一是县教育局的“督导管理工作经费项目”支付审批程序不完整，未严格按照单位内控管理制度中支出管理程序“支付审批程序需分管领导对支出事项进行审批”的规定实施，如：3月记60#、61#、76#凭证附件中，差旅费报销单无分管领导审核签字；3月记56#凭证的差旅费报销单无分管领导审核相关资料。

二是县乡村振兴局在“宣汉国家森林公园月亮坪康养建设（一期）项目”中，作为本项目主管部门，未有效起到资金监管的作用，项目资金在项目实施前，县乡村振兴局已全额拨付至实施单位五马公司。

- 4.单位绩效意识薄弱

一是各单位普遍存在项目绩效目标设置不科学、要素不完整、绩效目标编制不准确，指标内容与项目实施内容关联性不强；二是个别未进行项目绩效目标申报，如：中央财政渔业发展补助资金项目、全县困难群体免费收看高清电视收视费项目、国家森林公园月亮坪康养建设（一期）项目、西区行政中心周边道路6&7号路工程项目重点生态功能区转移支付资金项目；三是个别项目未开展自评工作，如：国家森林公园月亮坪康养建设（一期）项目、全县困难群体免费收看高清电视收视费项目、审计局政府投资项目中介审计费项目。

- 5.项目效益发挥不充分

“国家森林公园月亮坪康养建设（一期）项目”利益联结机制存在风险。该项目采用“保底收益+按股分红”的模式，保底收益具有“强制性”，公司经营效益无法衡量，保底收益无法得以保障，容易产生五马公司、各村集体、债务纠纷，增加地方财政负担风险性，高度绑定机制影响可持续发展。

“全县困难群体免费收看高清电视收视费”项目，评价组通过现场访谈、入户调查、问卷调查等多种方式，发现存在个别特殊群众因个人自尊心原因不愿意纳入困难群体，导致本项目特殊群众无法做到全覆盖，项目效益未全面释放。

“汉润自来水公司国有资本预算项目”水损率与企业水资源税核定值相比过高，经查看该公司2022年度财务分析报告，分析水厂供水与售水差占比，公司2022年管网水损率超税务部门核定的漏损率14.39%，水损率较高，造成水资源的浪费，空耗电力、净水消毒药物及人力成本，造成了成本利润率下降。

工作建议

- 提高绩效目标编制质量，促进绩效管理规范化

一是强化预算绩效管理，贯彻落实全过程预算绩效管理，深化“事前、事中、事后”的绩效管理工作，改变传统的“重支出、轻绩效”的惯性思维，做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理的质量。

二是提高绩效目标设置的规范性，细化量化产出与效益指标。目标分解不是简单的分数字、分任务，而是考虑部门职责、资源情况、部门间的联系等因素，用系统的方法进行分解，使下一级目标支撑上一级目标，实现目标间的相互关联。用于绩效考评的绩效指标不一定是部门（项目）目标的全部，但必须涵盖目标中最重要的部分。

三是合理预测资金需求，积极做好项目前期调研评估工作，注重绩效目标编制科学性、合理性，包括绩效评估内容的标准化，以“3E”（经济、效率、效益）为绩效示标建立标准体系；推进绩效管理程序规范化、绩效评价结果公开及使用的规范化。

- 建立健全部门管理机制，按规严格执行制度

一是建立健全部门内部控制等管理机制，及时修订措施办法，完善缺位制度，提高工作标准，抓具体的制度落实，扎牢制度笼子。

二是部门（单位）要针对高风险业务，找到风险控制点，并根据风险控制点制定好相应的应对措施。比如资产采购后要由专门的验收人员根据采购的计划规格和标准验收，资产入库由相关使用人员及财务人员记账；资产的处置应制定相应的管理制度，摒弃“重采购，轻管理，轻使用”的观念。

- 有机融合预算与绩效管理

建议县财政局根据实际情况，一是将绩效评价结果运用与部门预算挂钩，并纳入政府目标考核，促使各部门树立“用钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。

二是加快培养绩效管理专业人才，建立“外部专家与内部专业人员”相结合的机制，加强县财政局和各部门（单位）绩效管理理论技术研究和经验交流。

- 提高预算编制水平，精准科学编制预算

一是根据部门（单位）实际情况详尽编制预算，对于大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作。

二是跨年度，项目分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效。

三是追加的项目和采购根据执行周期下达预算，科学地、合理地反映预算执行率。

四是按月按季编制部门报表，及时发现执行过程中的问题，并上报管理层，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

- 规范项目全过程管理，加大项目监管力度

一是建立项目质量责任制，压实主体责任。项目中的质量责任制是明确规定项目相关人员在质量工作中的任务、责任和权利，通过建立质量责任制，把质量工作落实到各个部门、各个工作岗位，使质量工作事事有人管、人人有职责、办事有标准、工作有检查、检查有考核，从而形成一个严密的质量管理工作系统。质量责任制必须与经济责任制相联系，做到“质”与“量”相统一。对于在质量工作中做出贡献者，适当给予物质上和精神上的奖励；对于违反责任制的规定或造成事故者，予以适当的惩罚。

- 严格资金审核，完善项目资料

一是在付款程序中，加大审核力度，专人专审、层层把关，及时掌握项目付款履约情况，提高资金拨付及时性、规范性；二是完善项目实施资料，对遗漏、不完整等进行补充。同时严格按照实施方案要求开展各项工作，形成存档资料。

- 强化绩效自评意识，加强项目绩效管理

建议加强项目绩效自评工作，县财政局可建立自评抽查复核机制，重点复核绩效自评报告全面性、完整性、准确性；采取实地随机抽评方式，以此推进绩效自评工作水平和质量进一步提高。

达州市宣汉县财政局

2024年1月15日